19/03/2021 -- 09:05-09:50:

* Fijado el diseño
* Añadido pijada carrito de compra
* Fijado el cambio de roles

19/03/2021 -- 13:30-17:00:

* Finalizada la estructura HTML

19/03/2021 -- 17:00-18:00:

* Definidas tareas en Kanban(Trello) estilos y funcionalidades
* Definido uso de ramas de GIT para el desarrollo de tareas definidas

22/03/2021 -- 11:00:

* Puesta en común forma de trabajo con Git
* Decisión trabajo con templates
* Inicio tareas con peer programming
* Hayk y Alfonso: CSS
* Álvaro y Oriol: JS

23/03/2021 -- 09:30

* Resolución conjunta de estancamientos
* Revisión de procedimientos con Git

24/03/2021 -- 10:30

* Análisis de tareas bloqueantes
* Asignación de nuevas tareas
* Inicio de tareas
* Alfonso: JS + CSS
* Alvaro y Oriol: CSS
* Hayk: JS
* Descarte de todas las pijadas

25/03/2021 -- 9:15

* Ajustar código con git
* Organización de tareas
* Asignación de tareas
* Inicio de tareas
* Alvaro y Alfonso: JS + CSS
* Oriol: JS
* Hayk: CSS
* Revisión conjunta de JS